**Дорожная карта:**

| **№** | **Этап / Фаза** | **Веха (Ключевые результаты)** | **Сроки (Примерные)** | **Ответственный** | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Инициация** | - Устав проекта утвержден - Команда проекта сформирована | Неделя 1 | Руководитель проекта (PM) | Определение целей проекта, формирование команды, создание устава проекта. |
| **2** | **Планирование** | - Спецификация требований разработана - План проекта утвержден - Матрица ответственности (RACI) готова | Неделя 2-3 | Руководитель проекта, Аналитик | Определение всех требований к ПО, определение ресурсов, сроков, составление детального плана проекта. |
| **3** | **Проектирование** | - Архитектура ПО разработана и утверждена - Дизайн интерфейса готов - Прототипы интерфейса созданы | Неделя 4-6 | Архитектор, Дизайнер | Разработка архитектуры ПО, дизайн интерфейса, создание прототипов. |
| **4** | **Разработка (Спринт 1)** | - Базовый функционал реализован - Проведены первые тесты | Неделя 7-9 | Тимлид разработки, Разработчики | Реализация ключевого функционала ПО, первая итерация тестирования. |
| **5** | **Тестирование (Спринт 1)** | - Отчет о тестировании создан - Исправлены критичные баги | Неделя 9 | Тестировщик | Проверка функционала и исправление ошибок, выявление проблем и их устранение. |
| **6** | **Разработка (Спринт 2)** | - Реализован дополнительный функционал - Улучшен UX/UI - Проведены новые тесты | Неделя 10-12 | Тимлид разработки, Разработчики | Разработка следующей итерации функционала, улучшение пользовательского интерфейса, новая итерация тестирования. |
| **7** | **Тестирование (Спринт 2)** | - Отчет о тестировании создан - Исправлены все ошибки | Неделя 12 | Тестировщик | Проверка функционала и исправление ошибок. |
| **8** | **Релиз** | - ПО готово к релизу - Проведена подготовка к внедрению | Неделя 13 | Руководитель проекта, Devops | Подготовка ПО к выпуску, развертывание на тестовой среде, подготовка необходимой документации. |
| **9** | **Внедрение** | - ПО развернуто на продуктивной среде - Проведено обучение пользователей | Неделя 14-15 | Руководитель проекта, Команда внедрения | Развертывание ПО в продакшне, обучение конечных пользователей. |
| **10** | **Поддержка и сопровождение** | - Проведен мониторинг работоспособности - Собранны отзывы пользователей | Постоянно | Команда поддержки | Мониторинг работы ПО, сбор обратной связи, исправление ошибок. |

**Примечания:**

* **Сроки:** Указанные сроки являются примерными и могут меняться в зависимости от сложности проекта.
* **Ответственные:** Ответственный за каждый этап может быть изменен в зависимости от ролей в вашем проекте.
* **Вехи:** Вехи - это ключевые точки, достижение которых показывает прогресс в проекте.
* **Детализация:** Каждый этап может быть разбит на более мелкие задачи и подзадачи, которые управляются с помощью таск-трекера.
* **Адаптация:** Адаптируйте эту дорожную карту под ваш конкретный проект, учитывая специфику, требования и особенности.